طرح‌نامه اجرایی و پژوهشی نسخه نهایی ۲.۳

PARS-SQL / VTD-Edge

سامانه محلی، امن و فارسی‌محور Text-to-SQL برای تحلیل داده‌های سلامت روان و سبک زندگی

نسخه Final Execution-Ready: بازنویسی بر اساس ریسک‌های واقعی اجرا، milestone stress-test و اعتبارسنجی انسانی benchmark

تاریخ نسخه: می ۲۰۲۶ | وضعیت: نسخه نهایی اجرایی برای شروع پیاده‌سازی، commit کردن Phase 0 و آماده‌سازی portfolio پژوهشی

پیام اصلی نسخه ۲.۲ • نسخه ۲.۱ از نظر ایده، معماری و ادبیات پژوهشی قوی بود؛ اما برای اجرا هنوز باید فاصله میان «محصول edge/privacy» و «سیستم research-grade» کنترل شود. • نسخه ۲.۲ یک لایه تصمیم‌گیری عملی اضافه می‌کند: هر feature باید مشخص کند برای MVP، Paper اول، Paper دوم یا Edge Runtime است. • قبل از شروع کدنویسی گسترده، سه چیز باید freeze شوند: schema واقعی، milestone عددی اول، و منشأ/اعتبارسنجی داده benchmark.

# فهرست مطالب

۱. خلاصه اجرایی نسخه نهایی ۲.۳

۲. تغییر راهبردی: از Proposal برای چاپ به Proposal برای اجرا

۳. قانون تصمیم‌گیری Featureها: Research یا Edge؟

۴. هدف، دامنه و سناریوهای استفاده

۵. معماری اجرایی PARS-SQL: دو Runtime، یک هسته مشترک

۶. Phase 0 الزامی قبل از کدنویسی

۷. Schema Freeze و Registry به‌عنوان قفل مرکزی پروژه

۸. Benchmark عملیاتی: از ۵۰ سؤال شروع کن، نه ۵۰۰ سؤال

۹. مدل‌ها: Local Small Models، Edge Candidates و Cloud Upper Bounds

۱۰. ارزیابی: Reliability-first، Modular، Robustness و Pilot-first

۱۱. Ablation واقع‌بینانه: Paper اول در برابر Paper دوم

۱۲. Ethics، Responsibility و Error Disclosure

۱۳. Roadmap اجرایی از فردا صبح تا Paper اول

۱۴. ریسک‌های اجرایی و راهکارهای کاهش ریسک

۱۵. خروجی‌های مورد انتظار و Definition of Done

پیوست A. قطعه پیشنهادی README.md

پیوست B. چک‌لیست ۵۰ سؤال اول

پیوست C. منابع و کارهای مرجع

# ۱. خلاصه اجرایی نسخه نهایی ۲.۳

PARS-SQL / VTD-Edge یک سامانه فارسی‌محور Text-to-SQL است که هدف آن تبدیل پرسش‌های فارسی، محاوره‌ای، گاهی مبهم و حتی ترکیبی فارسی/انگلیسی به SQL امن، قابل اعتبارسنجی و قابل توضیح است. دامنه اولیه آن داده‌های سلامت روان، سبک زندگی، خواب، اضطراب، افسردگی، فشار تحصیلی و شاخص‌های داشبوردی مربوط به کلینیک‌ها، بیماران، والدین و محیط‌های آموزشی است.

تغییر کلیدی نسخه نهایی ۲.۳ این است که موفقیت اولیه پروژه نباید با یک milestone آسان اشتباه گرفته شود. بنابراین پس از milestone عددی اول، یک mini stress-test اجباری اضافه می‌شود تا قبل از ورود به CAG، Reflexion و قابلیت‌های پژوهشی سنگین، سه بخش پرریسک — Finglish/typo، تاریخ شمسی و unsafe/abstention — واقعاً تست شوند. همچنین برای benchmark، محدودیت single-annotator به‌صورت شفاف وارد روش‌شناسی می‌شود و حداقل ۵۰ نمونه باید با بازبینی دوم یا LLM-as-judge مستقل ارزیابی شوند.

پیام نهایی نسخه ۲.۳ • milestone آسان می‌تواند توهم پیشرفت ایجاد کند؛ پس Milestone 1.5 اجباری است. • benchmark بدون agreement فقط یک ادعای فردی است؛ پس ۵۰ نمونه باید بازبینی دوم داشته باشد. • قبل از مکاتبه با استاد یا ارائه portfolio، Phase 0 باید در GitHub commit شده باشد.

مزیت اصلی پروژه اجرای محلی و privacy-first است: داده‌های حساس نباید برای تولید SQL به APIهای خارجی ارسال شوند. بنابراین مدل‌های کوچک محلی، schema linking، value retrieval، validation، abstention و semantic critic نقش هسته‌ای دارند. نسخه ۲.۲ تأکید می‌کند که هدف نخست پروژه ساخت یک pipeline اجرایی قابل سنجش است، نه طراحی یک سیستم بزرگ که فقط روی کاغذ کامل به نظر برسد.

اصل راهبردی نسخه ۲.۲ • هر قابلیت باید به یک milestone وصل شود؛ قابلیت بدون milestone وارد backlog اصلی نمی‌شود. • هر ارزیابی باید قبل از benchmark کامل روی یک pilot کوچک اجرا شود. • هر تصمیم پژوهشی باید اثر خود را روی یک metric عملی نشان دهد: RS، EX، Valid SQL، latency، memory یا safety.

# ۲. تغییر راهبردی: از Proposal برای چاپ به Proposal برای اجرا

نسخه ۲.۱ از منظر داور ژورنال قوی‌تر شد: Related Work، Novelty، EHRSQL-style Reliability Score، BIRD-Interact، NL2SQLBench و SQL2NL robustness وارد شدند. اما برای اجرای واقعی، مسئله اصلی این است که پروژه دو سر دارد: یک محصول edge/privacy و یک سیستم research-grade با لایه‌های زیاد. نسخه ۲.۲ این دوگانگی را با یک governance layer کنترل می‌کند.

| نگرانی اجرایی | اصلاح نسخه ۲.۲ |
| --- | --- |
| پروژه بین محصول edge و research-grade سرگردان شود. | Feature Decision Matrix اضافه می‌شود؛ هر feature باید معلوم کند برای MVP، Paper اول، Paper دوم یا Edge Runtime است. |
| Benchmark قبل از pipeline باعث debugging طولانی شود. | قبل از توسعه کامل، ۵۰ سؤال روی schema فعلی audit می‌شود و misalignmentهای gold SQL اصلاح می‌شود. |
| Ablation A0-A12 باعث فرسودگی شود. | جدول ablation ستون «Paper اول / Paper دوم» می‌گیرد؛ Paper اول فقط A0 تا A7 را نیاز دارد. |
| Ethics فقط disclaimer باشد. | Error Disclosure اضافه می‌شود: اگر semantic critic نتیجه را قبول نکرد، کاربر باید warning ببیند، نه پاسخ خام. |

# ۳. قانون تصمیم‌گیری Featureها: Research یا Edge؟

از این نسخه به بعد، هر feature باید قبل از پیاده‌سازی به یک دسته متصل شود. اگر feature مستقیماً به milestone فعلی کمک نمی‌کند، وارد backlog می‌شود و توسعه آن تا زمان مناسب عقب می‌افتد. این قانون باید در README.md اصلی پروژه هم بیاید تا هنگام کدنویسی، تصمیم‌ها فقط بر اساس جذابیت فنی گرفته نشوند.

| Feature | برای کدام milestone؟ | تصمیم اجرایی |
| --- | --- | --- |
| LangGraph full pipeline | Benchmark / Paper Phase 9 | برای research runtime و trace کامل؛ در MVP edge لازم نیست. |
| Value Retrieval | MVP Phase 3 | ضروری؛ از ابتدا کنار schema linking پیاده شود. |
| Consistency-based abstention | Paper اول بعد از multi-candidate | بعد از تولید حداقل N=2 candidate فعال شود. |
| Edge State Machine | Phase 10 | قبل از پایدارشدن research pipeline پیاده نشود. |
| Full 500 Benchmark Run | بعد از 50-question audit | تا قبل از audit، اجرای کامل ممنوع است. |
| A0-A7 Ablation | Paper اول | حداقل ablation لازم برای مقاله اول. |
| A8-A12 Ablation | Paper دوم / Extension | فقط بعد از تثبیت A0-A7. |
| Cloud Baselines | بعد از local pipeline stable | برای upper-bound، نه برای توسعه روزانه. |
| Fine-tuning / LoRA | Paper دوم | بعد از baseline و full pipeline؛ نباید MVP را متوقف کند. |

Decision Rule کوتاه • اگر feature به اولین milestone عددی کمک نمی‌کند، فعلاً توسعه داده نمی‌شود. • اگر feature فقط برای مقاله جذاب است ولی pipeline هنوز EX/RS پایه ندارد، عقب می‌افتد. • اگر feature برای edge مهم است ولی research runtime هنوز stable نیست، ابتدا prototype سبک‌تر ثبت می‌شود، نه production implementation.

# ۴. هدف، دامنه و سناریوهای استفاده

هدف نهایی پروژه ساخت یک سامانه local-first برای محیط‌هایی است که داده حساس دارند و نمی‌خواهند پرسش‌ها، schema یا داده‌های خام به سرویس ابری ارسال شود. با رشد سخت‌افزار موبایل، تبلت، ساعت هوشمند و لپ‌تاپ‌های سبک، مدل‌های کوچک محلی می‌توانند در کنار validation deterministic به سطح قابل استفاده برسند.

| سناریو | کاربر | سخت‌افزار هدف | نیاز اصلی |
| --- | --- | --- | --- |
| کلینیک یا بیمارستان کوچک | پزشک، روان‌شناس، مدیر کلینیک | Clinic laptop / mini PC | پرسش از شاخص‌های تجمیعی بدون خروج داده از سیستم. |
| بیمار یا والدین | کاربر غیرمتخصص | موبایل یا تبلت | پرسش ساده، توضیح قابل فهم، هشدار در صورت عدم اطمینان. |
| پژوهشگر یا دانشجو | محقق سلامت/داده | لپ‌تاپ شخصی | تحلیل قابل بازتولید، trace، benchmark، ablation. |
| داشبورد مدیریتی | مدیر برنامه سلامت | سیستم داخلی سازمان | تولید SQL امن برای گزارش‌های جمعی و نمودار. |

دامنه اولیه پروژه تشخیص پزشکی یا توصیه درمانی نیست. سیستم فقط ابزار تحلیل داده و کمک به پرسش‌گری روی داده‌های ساختاریافته است. هر خروجی باید همراه با سطح اطمینان، محدودیت، SQL/trace قابل بررسی و در صورت نیاز warning ارائه شود.

# ۵. معماری اجرایی PARS-SQL: دو Runtime، یک هسته مشترک

برای جلوگیری از آشفتگی، پروژه به دو runtime تقسیم می‌شود: Research Runtime برای توسعه، logging کامل و benchmark؛ Edge Runtime برای اجرا روی دستگاه سبک. این دو runtime باید از یک core مشترک استفاده کنند: normalizer، schema/value linker، validators، executor و output formatter.

| لایه | Research Runtime | Edge Runtime |
| --- | --- | --- |
| Orchestration | LangGraph با checkpoint و trace کامل | State machine سبک Python یا Rust/Kotlin bridge |
| LLM | چند مدل و چند candidate برای benchmark | یک مدل کوچک منتخب با context فشرده |
| Retrieval | Hybrid CAG + BM25 + embedding + reranker | Context کوتاه و cache شده؛ reranker اختیاری |
| Validation | کامل: syntax/schema/safety/semantic/RS | همان validation core، با timeout سخت‌تر |
| Logging | full trace برای paper و error analysis | minimal local log، بدون داده حساس قابل شناسایی |
| Output | answer + SQL + metrics + trace | answer ساده + warning + explanation محدود |

هسته پیشنهادی pipeline همچنان compiler-like است: Persian normalization → safety/intent/ambiguity routing → QIR سبک → schema/value linking → context packing → SQL candidate generation → validation → abstention/repair → read-only execution → semantic critic → answer/chart/warning.

# ۶. Phase 0 الزامی قبل از کدنویسی

قبل از اضافه کردن nodeهای LangGraph، LLM integration یا RAG، باید Phase 0 کامل شود. این فاز برای کاهش ریسک‌های پنهان است و خروجی آن باید در repository commit شود.

| گام Phase 0 | خروجی قابل تحویل | معیار عبور |
| --- | --- | --- |
| Freeze schema واقعی | data/schema/schema_snapshot.json و schema_registry | تمام جدول‌ها، ستون‌ها، نوع‌ها و value samples ثبت شده‌اند. |
| Audit 50 سؤال اول | reports/phase0_50q_audit.md | همه gold SQLها روی DB فعلی اجرا یا اصلاح شده‌اند. |
| تعریف milestone عددی اول | README و roadmap | مثلاً مدل 1.5B روی ۵۰ سؤال ساده بدون CAG حداقل ۴۰٪ EX بدهد. |
| تعیین منشأ داده | DATASET_CARD.md | مشخص است سؤال‌ها synthetic، de-identified یا expert-authored هستند. |
| ثبت feature decision matrix | README.md | هر feature فعلی به milestone مشخص وصل شده است. |
| Mini stress-test بعد از milestone 1 | reports/milestone_1_5_stress_test.md | ۱۰ سؤال Finglish/typo + ۵ سؤال تاریخ شمسی + ۵ سؤال unsafe اجرا شده و normalizer/router/abstention گزارش شده‌اند. |
| Commit عمومی Phase 0 | GitHub repo با README، schema snapshot، 50q audit و Feature Decision Table | قبل از ارسال ایمیل به استاد یا ارائه portfolio، Phase 0 باید قابل مشاهده و قابل بازتولید باشد. |

اصل Phase 0 • Phase 0 یک کار اداری نیست؛ قفل ایمنی پروژه است. • اگر schema یا benchmark با هم align نباشند، هر خط کد بعدی می‌تواند روی زمین ناپایدار ساخته شود. • پس از Phase 0، تغییر schema باید با migration و بازسازی snapshot/RAG/index همراه باشد.

# ۷. Schema Freeze و Registry به‌عنوان قفل مرکزی پروژه

تمام اجزای پروژه به schema وابسته‌اند: value retrieval، schema graph، CAG، validation، benchmark، gold SQL، few-shot bank و error taxonomy. بنابراین schema باید قبل از اجرای benchmark و قبل از LLM pipeline تثبیت شود. اگر schema تغییر کند، همه artifacts وابسته باید invalidated شوند.

| Artifact وابسته به schema | چه زمانی rebuild شود؟ |
| --- | --- |
| schema_snapshot.generated.json | هر بار DB schema تغییر کند. |
| schema_graph.json | هر بار join/path/column تغییر کند. |
| column_aliases.fa.json | هر بار نام ستون یا مفهوم جدید اضافه شود. |
| business_glossary.fa.json | هر بار concept/value/domain rule تغییر کند. |
| golden_examples / few_shot_bank | هر بار SQL یا column mapping تغییر کند. |
| RAG/BM25/Chroma index | هر بار examples، glossary یا schema context تغییر کند. |
| benchmark expected SQL | هر بار schema یا value encoding تغییر کند. |

پیشنهاد ساختار فایل‌های قفل schema

data/schema/schema_snapshot.json data/schema/schema_snapshot.generated.json data/schema/schema_graph.json data/schema/column_aliases.fa.json data/schema/business_glossary.fa.json data/schema/metric_definitions.json reports/phase0_schema_freeze_report.md

# ۸. Benchmark عملیاتی: از ۵۰ سؤال شروع کن، نه ۵۰۰ سؤال

وجود ۵۰۰ سؤال به‌تنهایی ارزش عملی ندارد مگر اینکه با schema فعلی، DB فعلی و validation فعلی align باشد. مسیر درست این است: ابتدا ۵۰ سؤال representative انتخاب شوند، gold SQL آن‌ها روی DB فعلی اجرا شود، خطاها ثبت شود، سپس benchmark کامل توسعه داده شود. این کار از ساختن pipeline بر پایه gold SQLهای ناسازگار جلوگیری می‌کند.

| مرحله | کار | خروجی |
| --- | --- | --- |
| ۸.۱ انتخاب ۵۰ سؤال | ۳۰ سؤال SQL-positive ساده/متوسط + ۱۰ سؤال محاوره‌ای + ۵ مبهم + ۵ out-of-schema/unsafe | data/questions/dev/phase0_50q.json |
| ۸.۲ اجرای دستی gold SQL | اجرای همه SQLها روی vtd_health_research_v1.db | phase0_50q_execution_results.csv |
| ۸.۳ ثبت misalignment | خطاهای column/table/value/dialect/semantic | phase0_50q_audit.md |
| ۸.۴ اصلاح benchmark | اصلاح SQL، expected action یا schema alias | نسخه validated 50q |
| ۸.۵ اجرای baseline خام | مدل کوچک بدون CAG/Reflexion روی همین ۵۰ سؤال | baseline_raw_50q_report.md |

این رویکرد باعث می‌شود benchmark از روز اول feedback tool باشد، نه یک فایل نمایشی. توسعه schema linker، value retrieval و validators باید از خطاهای واقعی همین ۵۰ سؤال هدایت شود.

## ۸.۱ Human Agreement و Single-Annotator Limitation

اگر همه ۵۰۰ سؤال و gold SQL توسط یک نفر ساخته شده باشد، حتی در صورت اجرای صحیح SQLها، benchmark از نظر روش‌شناختی single-annotator محسوب می‌شود. این موضوع نباید در ریسک‌ها پنهان بماند؛ باید در dataset card و paper به‌صورت limitation شفاف گزارش شود. حداقل ۵۰ نمونه از benchmark باید توسط یک نفر دوم، یا در صورت نبود expert، با LLM-as-judge مستقل و مدل متفاوت از مدل اصلی بررسی شود. خروجی این بازبینی باید به شکل Cohen's Kappa، agreement percentage، و فهرست disagreementها گزارش شود؛ حتی اگر عدد پایین باشد. اعلام صادقانه limitation بهتر از سکوت است.

| آیتم | حداقل الزام اجرایی | خروجی مورد انتظار |
| --- | --- | --- |
| نمونه بازبینی‌شده | حداقل ۵۰ سؤال از ۵۰۰ سؤال | data/audit/human_agreement_50q.jsonl |
| بازبین دوم | یک نفر انسان مطلع از SQL/داده، یا LLM-as-judge مستقل | نام روش و مدل judge در DATASET_CARD ثبت شود. |
| معیار توافق | Cohen's Kappa در صورت برچسب‌های دسته‌ای؛ agreement % برای gold SQL/action | گزارش عددی حتی اگر پایین باشد. |
| Disagreement log | تمام اختلاف‌ها در expected_sql، expected_action، schema/value mapping | reports/human_agreement_disagreements.md |
| Paper limitation | اگر فقط single-annotator است، صریحاً اعلام شود. | بخش Limitations مقاله. |

# ۹. مدل‌ها: Local Small Models، Edge Candidates و Cloud Upper Bounds

با هدف اجرای محلی روی موبایل، تبلت، ساعت هوشمند، لپ‌تاپ سبک و سیستم کلینیک، معیار اصلی انتخاب مدل فقط accuracy نیست؛ بلکه نسبت Accuracy / Reliability / Latency / Memory / Energy / Privacy است. Cloud models فقط upper bound هستند و نباید مبنای محصول باشند.

| گروه | مدل‌های پیشنهادی | نقش |
| --- | --- | --- |
| Tiny Edge | Qwen2.5-Coder-0.5B, Qwen3-0.6B, Llama-3.2-1B, Gemma-3-1B | امکان‌سنجی mobile/watch یا fallback بسیار سبک. |
| Mobile/Tablet | Qwen2.5-Coder-1.5B, Qwen3-1.7B, SmolLM2-1.7B, Granite-2B | مدل‌های هدف اصلی برای privacy-first device. |
| Clinic Laptop | Qwen2.5-Coder-3B, Phi-4-mini, Qwen3/3.5-4B, Llama-3.2-3B | تعادل بهتر accuracy و سرعت روی لپ‌تاپ سبک. |
| Strong Local | Qwen2.5-Coder-7B, SQLCoder-7B, NSQL-7B, Mistral-7B | حد بالای local روی لپ‌تاپ؛ baseline اصلی paper. |
| Cloud Upper Bound | GPT-4.1, DeepSeek Chat, Qwen3-235B-A22B | فقط مقایسه پژوهشی روی داده synthetic/de-identified. |

| Embedding/Reranker | نقش اجرایی |
| --- | --- |
| multilingual-e5-small | embedding سبک و baseline فعلی برای retrieval. |
| paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 | baseline semantic قوی‌تر ولی کندتر. |
| bge-m3 | multilingual retrieval قوی برای ablation. |
| Qwen3-Embedding-0.6B | گزینه جدیدتر برای schema/example retrieval. |
| bge-reranker-base / bge-reranker-v2-m3 | reranking برای top-k context؛ در edge runtime اختیاری. |

# ۱۰. ارزیابی: Reliability-first، Modular، Robustness و Pilot-first

در دامنه سلامت، SQL اشتباه از پاسخ ندادن خطرناک‌تر است. بنابراین معیار اصلی فقط EX نیست. PARS-SQL باید بداند چه زمانی جواب ندهد، چه زمانی clarification بخواهد و چه زمانی warning نشان دهد. نسخه ۲.۲ ارزیابی را از ابتدا pilot-first می‌بیند: ابتدا ۵۰ سؤال، سپس ۱۵۰، سپس ۵۰۰.

| Metric | تعریف عملیاتی | چرا مهم است؟ |
| --- | --- | --- |
| Reliability Score (RS) | پاداش به SQL صحیح برای سؤال پاسخ‌پذیر و abstention/clarification صحیح برای سؤال نامطمئن | برای healthcare از accuracy خام مهم‌تر است. |
| EX@1 | Execution Accuracy اولین attempt | کیفیت خام مدل را جدا می‌کند. |
| EX@final | Execution Accuracy پس از validation/repair/reflexion | اثر pipeline را نشان می‌دهد. |
| Valid SQL Rate | درصد SQLهای parse/executable/select-only | حداقل قابلیت استفاده. |
| Schema/Value Linking Accuracy | تشخیص صحیح table/column/value | برای جلوگیری از hallucination و WHERE غلط. |
| Clarification Accuracy | تشخیص ابهام و پرسیدن سؤال درست | برای سناریوهای تعاملی. |
| Unsafe Rejection Accuracy | رد queryهای مخرب یا غیرمجاز | برای safety. |
| Robustness Delta | افت EX/RS بین سؤال اصلی و paraphrase/colloquial/typo/Finglish | برای فارسی واقعی ضروری است. |
| Latency/Memory | زمان پاسخ، tokens/sec، RAM/VRAM | برای edge deployment تعیین‌کننده است. |

## ۱۰.۱ Pilot-first Evaluation Ladder

| سطح | Dataset | Pipeline | تصمیمی که می‌گیرد |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilot-50 | ۵۰ سؤال validated | بدون CAG، بدون Reflexion | آیا schema/gold SQL/model پایه قابل ادامه است؟ |
| Dev-150 | ۱۵۰ سؤال ترکیبی | + schema/value linking + basic validation | کدام مدل و کدام retrieval بهتر است؟ |
| Full-500 | ۴۰۰ SQL-positive + ۱۰۰ behavioral | Full research pipeline | نتیجه paper اول و ablation اصلی. |
| Interact-Lite | سؤال‌های چندمرحله‌ای و clarification | Stateful loop | future work / paper دوم. |
| Mini-Stress-20 | ۱۰ Finglish/typo + ۵ تاریخ شمسی + ۵ unsafe | Normalizer + router + safety/abstention؛ بدون CAG و Reflexion | آیا قبل از پرش به قابلیت‌های سنگین، مسیرهای پرریسک واقعاً کار می‌کنند؟ |

## ۱۰.۲ Consistency-based Abstention

برای پرسش‌های حساس، سیستم می‌تواند N کاندید SQL تولید کند. اگر کاندیدها از نظر schema، aggregation، result shape یا نتیجه اجرا ناسازگار باشند، سیستم نباید بی‌صدا بهترین را حدس بزند؛ باید یا clarification بخواهد یا warning/abstention تولید کند. این مکانیزم مستقیماً با RS و semantic critic گره می‌خورد.

# ۱۱. Ablation واقع‌بینانه: Paper اول در برابر Paper دوم

نسخه‌های قبلی ablation A0 تا A12 را پیشنهاد کرده بودند. از نظر پژوهشی عالی است، اما برای اجرا می‌تواند پروژه را سنگین کند. نسخه ۲.۲ ablationها را به دو سطح تقسیم می‌کند: A0 تا A7 برای paper اول کافی است؛ A8 تا A12 برای paper دوم یا extension نگه داشته می‌شود.

| ID | Configuration | Paper اول؟ | Paper دوم/Extension؟ |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | Direct local LLM + compact schema text | بله | — |
| A1 | + Persian normalization | بله | — |
| A2 | + Schema linking | بله | — |
| A3 | + Value retrieval | بله | — |
| A4 | + Basic CAG examples | بله | — |
| A5 | + SQL skeleton retrieval | بله | — |
| A6 | + Deterministic validation stack | بله | — |
| A7 | + Basic repair / SQL Surgeon | بله | — |
| A8 | + Multi-candidate generation | اختیاری اگر زمان باشد | بله |
| A9 | + Consistency-based abstention | اختیاری | بله |
| A10 | + Full Reflexion memory | خیر | بله |
| A11 | + Edge runtime compression | خیر | بله |
| A12 | + Fine-tuned / distilled local model | خیر | بله |

قانون توقف ablation برای paper اول • اگر A0 تا A7 با Pilot-50 و سپس Full-500 نتیجه معنادار بدهند، paper اول کافی است. • A8 تا A12 نباید مانع ارسال paper اول شود. • هر ablation فقط وقتی اجرا می‌شود که trace و metric ذخیره‌سازی خودکار آماده باشد.

# ۱۲. Ethics، Responsibility و Error Disclosure

در سلامت روان، حتی تحلیل آماری اشتباه می‌تواند تصمیم مدیریتی یا بالینی را منحرف کند. بنابراین PARS-SQL نباید فقط بگوید «تشخیص پزشکی نمی‌دهد»؛ باید رفتار خطا، هشدار و مسئولیت استفاده را هم مشخص کند.

| موضوع | سیاست اجرایی |
| --- | --- |
| Clinical Disclaimer | سیستم ابزار تحلیل داده است، نه ابزار تشخیص، درمان یا تصمیم‌گیری پزشکی فردی. |
| Local Privacy | schema، question، SQL، result و trace نباید بدون رضایت explicit از دستگاه خارج شوند. |
| De-identification | داده واقعی فقط در صورت حذف شناسه، aggregation و رعایت پروتکل اخلاقی استفاده می‌شود. |
| Abstention | در ابهام، out-of-schema، unsafe یا inconsistency، سیستم باید پاسخ ندهد یا clarification بخواهد. |
| Error Disclosure | اگر SQL اجرا شد اما semantic critic آن را قبول نکرد، سیستم باید warning آشکار نشان دهد و نتیجه را به‌عنوان قابل اتکا ارائه نکند. |
| Human Oversight | در محیط کلینیکی، خروجی باید توسط انسان متخصص یا اپراتور مجاز بررسی شود. |
| Audit Trail | برای تحلیل خطا، trace داخلی نگه‌داری می‌شود؛ اما نباید حاوی داده قابل شناسایی باشد. |

نمونه warning کاربر • «این نتیجه اجرا شد، اما با معیار semantic consistency سازگار نیست. لطفاً قبل از استفاده، query و داده را بررسی کنید یا سؤال را دقیق‌تر بپرسید.» • «سیستم درباره این پرسش مطمئن نیست؛ تولید SQL متوقف شد تا از نتیجه‌گیری اشتباه جلوگیری شود.»

# ۱۳. Roadmap اجرایی از فردا صبح تا Paper اول

## ۱۳.۱ فردا صبح چه کار می‌کنم؟

| ترتیب | کار | خروجی |
| --- | --- | --- |
| ۱ | schema فعلی را از DB استخراج و freeze کن. | schema_snapshot.generated.json + schema_freeze_report.md |
| ۲ | ۵۰ سؤال representative انتخاب کن. | phase0_50q.json |
| ۳ | gold SQL همان ۵۰ سؤال را روی DB اجرا کن. | execution_results.csv |
| ۴ | misalignmentها را دسته‌بندی کن. | phase0_50q_audit.md |
| ۵ | README decision table را اضافه کن. | README.md updated |
| ۶ | baseline خام با کوچک‌ترین مدل هدف را اجرا کن. | raw_baseline_50q_report.md |

## ۱۳.۲ Milestone عددی اول

## ۱۳.۳ Milestone 1.5: Mini Stress-Test قبل از ورود به CAG و Reflexion

Milestone 1 با ۴۰٪ EX@1 روی ۵۰ سؤال ساده عمداً یک baseline خام است، نه مجوز ورود سریع به معماری سنگین. اگر این milestone خیلی آسان رد شود، خطر توهم پیشرفت وجود دارد. بنابراین قبل از شروع CAG، Reflexion، multi-candidate و LangGraph کامل، باید Milestone 1.5 اجرا شود.

Gate اجرایی: تا زمانی که Milestone 1.5 اجرا و خطاهای آن در error taxonomy ثبت نشده، ورود به CAG، Reflexion و multi-candidate generation ممنوع است. این gate باعث می‌شود پروژه به‌جای حرکت ظاهری به سمت SOTA، اول ضعف‌های واقعی زبان فارسی، value linking و safety routing را پیدا کند.

| بخش stress-test | تعداد | انتظار عبور | اگر شکست خورد چه کنیم؟ |
| --- | --- | --- | --- |
| Finglish / typo / mixed Persian-English | ۱۰ سؤال | Normalizer و schema linker مفهوم اصلی را درست تشخیص دهند. | alias dictionary، colloquial mapper و fuzzy rules اصلاح شود. |
| تاریخ شمسی / عبارت زمانی فارسی | ۵ سؤال | یا تاریخ به بازه میلادی درست تبدیل شود یا clarification خواسته شود. | date normalizer و policy عدم حدس اصلاح شود. |
| Unsafe / adversarial / no-SQL | ۵ سؤال | router باید SQL تولید نکند و abstain/refuse/clarify کند. | safety_intent_detector و abstention policy اصلاح شود. |
| گزارش خروجی | ۲۰ مورد | reports/milestone_1_5_stress_test.md تولید شود. | تا ثبت error taxonomy، Phase بعدی شروع نشود. |

Milestone پیشنهادی ۱ • مدل Qwen2.5-Coder-1.5B یا Qwen3-1.7B روی ۵۰ سؤال SQL-positive ساده/متوسط، بدون CAG و بدون Reflexion، حداقل ۴۰٪ EX@1 و ۷۰٪ Valid SQL Rate بدهد. • این milestone فقط baseline خام است؛ عبور از آن به معنی آماده بودن برای معماری سنگین نیست. Milestone 1.5 اجباری • ۱۰ سؤال Finglish/typo + ۵ سؤال تاریخ شمسی + ۵ سؤال unsafe اجرا شود. • معیار عبور: router در unsafeها SQL تولید نکند؛ normalizer حداقل مفهوم اصلی Finglish/typo را بگیرد؛ date normalizer یا تبدیل درست انجام دهد یا clarification بخواهد. • اگر این stress-test شکست بخورد، Phase بعدی شروع نمی‌شود.

## ۱۳.۳ مسیر تا Paper اول

| Phase | هدف | خروجی |
| --- | --- | --- |
| P0 | Governance + schema freeze + 50q audit | Phase0 report |
| P1 | Normalizer + number/date/Finglish basics | Unit tests |
| P2 | Schema/value linker v1 | Schema linking accuracy report |
| P3 | Safety/syntax/schema validators + read-only executor | Validator integration tests |
| P4 | Raw local LLM pipeline | EX@1 baseline |
| P5 | Basic CAG + skeleton retrieval | Retrieval metrics |
| P6 | A0-A7 ablation on 150 then 500 | Paper tables |
| P7 | Error analysis + write-up | Workshop/preprint draft |
| P1.5 | Mini stress-test برای Finglish، تاریخ شمسی و unsafe قبل از CAG/Reflexion | milestone_1_5_stress_test.md |

# ۱۴. ریسک‌های اجرایی و راهکارهای کاهش ریسک

| ریسک | نشانه هشدار | راهکار |
| --- | --- | --- |
| Feature creep بین edge و research | اضافه شدن feature بدون metric یا milestone | استفاده اجباری از Feature Decision Matrix. |
| Benchmark ناسازگار با schema | خطاهای زیاد در اجرای gold SQL | Phase0 50q audit قبل از هر pipeline کامل. |
| مدل کوچک EX بسیار پایین دارد | EX@1 کمتر از ۴۰٪ در ۵۰ سؤال ساده | اصلاح prompt/context/model قبل از RAG پیچیده. |
| Ablation بیش از حد سنگین می‌شود | احساس نیاز به اجرای A0-A12 قبل از paper اول | اجرای اجباری فقط A0-A7 برای paper اول. |
| Latency برای edge بالا می‌رود | زمان پاسخ طولانی یا مصرف RAM زیاد | adaptive compression، cache، مدل کوچک‌تر، state machine سبک. |
| خروجی اشتباه ولی ظاهراً معتبر | SQL اجرا می‌شود اما semantic mismatch دارد | semantic critic + error disclosure + abstention. |
| نبود human agreement | همه gold SQLها فقط توسط یک نفر ساخته شده‌اند | نمونه‌ای از benchmark با بازبینی دوم یا expert review اعتبارسنجی شود. |
| Milestone اول خیلی آسان رد می‌شود و توهم پیشرفت می‌سازد. | EX@1 ساده سریع بالا می‌رود اما Finglish/date/unsafe شکست می‌خورند. | Milestone 1.5 به‌عنوان gate اجباری قبل از CAG و Reflexion. |
| Benchmark single-annotator می‌ماند. | داور درباره inter-annotator agreement سؤال می‌کند. | حداقل ۵۰ نمونه با بازبین دوم یا LLM-as-judge مستقل؛ گزارش Cohen's Kappa یا agreement %. |

# ۱۵. خروجی‌های مورد انتظار و Definition of Done

نسخه اجرایی پروژه زمانی قابل دفاع است که علاوه بر کد، evidence تولید کند: گزارش benchmark، ablation، error taxonomy، trace و dataset card. بدون evidence، معماری هرچقدر هم زیبا باشد پژوهش‌پذیر نیست.

## ۱۵.۱ GitHub Phase 0 Gate برای PhD Portfolio

این سند به‌تنهایی برای ارتباط با استاد راهنما یا ارائه PhD portfolio کافی نیست. چیزی که ارزش سند را چند برابر می‌کند، یک repository عمومی با Phase 0 commit شده است. حتی اگر سیستم هنوز LLM کامل، CAG یا Reflexion ندارد، وجود schema_snapshot، 50q audit، README با Feature Decision Table و DATASET_CARD نشان می‌دهد پروژه از حالت ایده به artifact اجرایی تبدیل شده است.

| Artifact در GitHub | چرا مهم است؟ |
| --- | --- |
| README.md با Feature Decision Table | نشان می‌دهد scope creep بین edge و research کنترل شده است. |
| data/schema/schema_snapshot.generated.json | نشان می‌دهد schema freeze واقعی انجام شده است. |
| data/questions/dev/phase0_50q.json | نشان می‌دهد benchmark از ۵۰ سؤال audit‌شده شروع شده است. |
| reports/phase0_50q_audit.md | نشان می‌دهد gold SQLها با DB فعلی align شده‌اند. |
| reports/milestone_1_5_stress_test.md | نشان می‌دهد edge cases فارسی و safety قبل از CAG تست شده‌اند. |
| DATASET_CARD.md با human agreement plan | نشان می‌دهد محدودیت single-annotator پنهان نشده است. |

| Deliverable | Definition of Done |
| --- | --- |
| Schema Registry | snapshot، graph، aliases، glossary و metric definitions همگی versioned باشند. |
| 50q Audit | همه نمونه‌ها اجرا یا اصلاح شده، misalignmentها دسته‌بندی شده باشند. |
| Baseline Report | حداقل یک مدل کوچک local با EX@1، Valid SQL، latency گزارش شود. |
| Validation Stack | unsafe SQL، unknown table/column، multi-statement، no-limit raw retrieval را رد کند. |
| Ablation A0-A7 | روی Full-500 یا حداقل Dev-150 اجرا و table تولید شود. |
| Error Analysis | هر failure یک primary error category داشته باشد. |
| Paper Draft | Claimها به metric و جدول نتیجه وصل باشند، نه صرفاً معماری. |

# پیوست A. قطعه پیشنهادی README.md

این بخش بهتر است در README.md اصلی repository قرار گیرد تا هنگام توسعه، تصمیم‌ها از سند جدا نشوند.

README.md snippet

## Execution Decision Rules PARS-SQL has two targets: 1. Research Runtime: full trace, LangGraph, ablation, benchmark, paper results. 2. Edge Runtime: lightweight local execution for mobile/tablet/clinic laptop. Feature decision table: - LangGraph full pipeline: benchmark/paper runtime only. - Value retrieval: MVP Phase 3, required. - Consistency-based abstention: Paper 1 after multi-candidate generation. - Edge state machine: Phase 10, not before research pipeline is stable. - Full 500 benchmark: only after Phase0 50-question audit. - A0-A7 ablation: Paper 1. - A8-A12 ablation: Paper 2 / extension. - Cloud baselines: upper-bound only, after local pipeline is stable. - Fine-tuning: Paper 2, not MVP. Before coding checklist: [ ] Schema frozen and schema_snapshot.generated.json committed. [ ] 50 benchmark questions executed against current DB. [ ] First numerical milestone written in README. [ ] Dataset source and annotation policy written in DATASET_CARD.md. ## Phase 0 Public Commit Gate Before contacting supervisors, publishing a demo, or claiming research readiness, the repository must include: - data/schema/schema_snapshot.generated.json - data/questions/dev/phase0_50q.json - reports/phase0_50q_audit.md - reports/milestone_1_5_stress_test.md - DATASET_CARD.md with source, annotation, and agreement policy ## Milestone 1.5 Mini Stress-Test After the first 50-question baseline, run 20 stress cases: - 10 Finglish / typo / mixed Persian-English questions - 5 Jalali date or Persian temporal expressions - 5 unsafe / adversarial / no-SQL cases Do not move to CAG, Reflexion, or multi-candidate generation until the stress-test failures are categorized.

# پیوست B. چک‌لیست ۵۰ سؤال اول

| نوع سؤال | تعداد پیشنهادی | هدف |
| --- | --- | --- |
| Simple count/filter | ۱۰ | بررسی table/column basics و COUNT. |
| Simple average/aggregation | ۱۰ | بررسی AVG، NULL handling و metric mapping. |
| Group/distribution | ۱۰ | بررسی GROUP BY و chart recommendation. |
| Join-related | ۵ | بررسی join path و schema graph. |
| Colloquial/typo/Finglish | ۱۰ | بررسی Persian NLU و robustness. |
| Ambiguous/out-of-schema/unsafe | ۵ | بررسی abstention و clarification. |
| Finglish / typo / mixed | ۱۰ | Milestone 1.5؛ سنجش normalizer، alias expansion و schema linker. |
| Jalali date / Persian time | ۵ | Milestone 1.5؛ سنجش date normalizer و clarification policy. |
| Unsafe / adversarial / no-SQL | ۵ | Milestone 1.5؛ سنجش safety routing و abstention. |
| Human agreement sample | ۵۰ از کل benchmark | گزارش agreement %, Cohen's Kappa یا disagreement log. |

برای هر سؤال باید این فیلدها ثبت شود: id، question_fa، normalized_question، expected_action، expected_sql، expected_tables، expected_columns، expected_values، difficulty، category، recommended_visual، validation_status، notes.

# پیوست C. منابع و کارهای مرجع

DIN-SQL: Decomposed In-Context Learning of Text-to-SQL. arXiv:2304.11015.

CHESS: Contextual Harnessing for Efficient SQL Synthesis. arXiv:2405.16755.

EHRSQL 2024 Shared Task: Reliable Text-to-SQL Modeling on Electronic Health Records. ClinicalNLP 2024.

BIRD / BIRD-Interact: interactive and reliability-oriented Text-to-SQL evaluation.

NL2SQLBench: Modular Benchmarking Framework for LLM-enabled NL2SQL Solutions.

SQL2NL Robustness Evaluation for NL2SQL paraphrase sensitivity. Findings of EMNLP 2025.

SLM-SQL: Exploration of Small Language Models for Text-to-SQL.

Qwen2.5-Coder, Qwen3, Llama 3.2, Phi-4-mini and SQLCoder model cards for local model comparison.